AI 心理辅导系统

完整产品架构图

面向校园心理健康陪伴、早期筛查、老师在环干预与危机转介的产品架构设计

架构结论 本系统应定位为“校园心理健康陪伴与早期情绪支持系统”，不是“AI 心理医生”或“AI 治疗师”。AI 负责低风险陪伴、标准化筛查、流程引导和摘要生成；心理老师负责判断、干预、转介与闭环跟进；危机事件必须进入人工处置链路。

输出文件：01_心理辅导系统完整产品架构图.docx

日期：2026-05-29

| 源材料 | 用途 |
| --- | --- |
| AI心理辅导系统.docx | 提取原始产品形态、功能模块、隐私保护与身份认证要求 |
| AI小学生心理辅导系统建设方案.docx | 提取产品定位、四层心理支持体系、多 Agent 架构、隐私安全与实施路线 |
| AI小学生心理辅导系统架构图.png | 借鉴分层架构表达方式，并扩展为更细的产品、数据、安全与演进架构 |

# 目录

1. 产品定位与架构边界

2. 架构方案取舍与工程原则

3. 完整产品架构总图

4. 分层架构细化

5. 核心业务流程

6. 数据流与权限流

7. MVP / 二期 / 三期架构演进

8. 风险、指标与验证清单

附录：参考架构图

# 1. 产品定位与架构边界

一句话定位 面向小学生与学校心理老师的“低门槛表达 + 早期筛查 + 标准化辅导流程 + 风险预警 + 人工转介闭环”系统。系统的第一责任主体是学校心理服务团队，AI 是工具层能力，不承担诊断、治疗或危机处置职责。

| 维度 | 推荐定义 | 边界说明 |
| --- | --- | --- |
| 服务对象 | 学生、心理老师、班主任/任课老师、学校管理员；后期可扩展家长协同与第三方专业机构协同。 | 学生是被保护对象，不是被监控对象；老师是干预主体，不是系统的被动接收者。 |
| 核心目标 | 降低表达门槛；提高筛查效率；提供基础情绪支持；形成风险预警和转介闭环；沉淀可治理的心理健康工作台。 | 不以替代心理咨询室、替代心理老师或替代专业医疗服务为目标。 |
| AI 角色 | 情绪陪伴助手、流程引导助手、风险筛查助手、报告摘要助手、知识检索助手。 | 不做医学诊断；不做治疗承诺；不提供药物建议；不单独处理危机事件。 |
| 人工在环 | 心理老师对风险分级、干预策略、转介决策和跟进闭环拥有最终判断权。 | 红色风险必须转人工；AI 不允许把“继续聊天”作为危机处置方案。 |
| 数据原则 | 默认最小化采集、分级授权、摘要优先、原始内容限时保存、敏感内容脱敏展示。 | 不默认保存原始语音、面部影像和完整聊天全文；如确需保存，需明确授权、用途、期限和访问审批。 |

## 1.1 产品能力边界

| 允许做 | 必须谨慎做 | 明确不做 |
| --- | --- | --- |
| 情绪表达陪伴；轻度 CBT 流程引导；标准量表测评；压力与情绪趋势记录；老师工作台；风险预警；转介记录。 | 语音识别、TTS、面部微表情、机器人终端、家长通知、外部专业机构协同、长周期画像分析。 | 诊断抑郁症/焦虑症等疾病；治疗承诺；药物建议；无人工介入的危机处置；对学生进行持续监控；给班主任开放聊天全文。 |
| 以 5 到 12 轮有限回合对话为主，目标导向、及时收束，减少依赖。 | 高风险摘要可保留必要证据片段，但需审批、审计和留痕。 | 无限陪聊、鼓励依赖 AI、引导学生远离现实支持系统。 |

# 2. 架构方案取舍与工程原则

## 2.1 两种可行方案比较

| 方案 | 核心形态 | 优点 | 风险与不足 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案 A：Web SaaS + 学校私有化数据域 + 文本优先 | 学生通过浏览器/平板进入；教师后台管理；AI 推理通过模型网关；数据按学校隔离存储。 | 上线最快；合规风险最低；硬件依赖少；便于迭代；符合 MVP 范围。 | 早期体验不如机器人具身交互；语音和多模态能力需要二期补齐。 | 推荐作为 MVP 主架构。 |
| 方案 B：多模态 + 机器人终端 + 本地大模型同步建设 | 心理咨询室机器人/摄像头/麦克风；本地或混合模型；多模态情绪识别。 | 体验更丰富；适合示范校展示；具身化交互更有吸引力。 | 成本高；未成年人数据风险高；设备运维复杂；需求不稳定时容易过度建设。 | 不建议首期作为主线，可作为三期示范能力。 |

推荐顺序 先做方案 A，验证“学生愿意表达、老师能高效筛查、风险能闭环处理”三个核心假设；再按二期、三期逐步扩展语音、多模态、机器人和家校协同。

## 2.2 工程原则落地

| 原则 | 在本架构中的落实 | 如果违背会出现的问题 |
| --- | --- | --- |
| KISS 简单至上 | 首期采用 Web、文本对话、规则 + Agent + LLM 混合架构；每层职责清晰，避免把硬件、多模态、本地模型一次性堆满。 | 交付周期拉长，老师工作台还未验证就陷入设备运维和模型调优。 |
| YAGNI 当前够用 | MVP 不默认做人脸识别、机器人终端、校园全量画像、复杂家校协同；仅保留必要扩展接口。 | 过度采集未成年人敏感数据，合规成本和解释成本显著上升。 |
| SOLID 模块化 | 对话、测评、预警、档案、报告、权限、通知、审计拆分为独立服务；Agent 按单一职责编排。 | 风险规则、对话逻辑和报告生成耦合，后续很难单独替换模型或升级流程。 |
| DRY 消除重复 | 统一身份、权限、审计、模型网关、知识库、通知服务；不同端复用同一业务服务和风险分级标准。 | 各端各自实现规则，导致预警口径不一致、审计链断裂。 |

# 3. 完整产品架构总图

下图以“用户触点—应用功能—Agent 编排—AI 能力—数据服务—基础设施”为主轴，并把外部集成、安全合规作为横切层处理。

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 目标层：降低表达门槛｜提升老师筛查效率｜早期识别风险｜科学、温暖、安全地支持学生 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 用户接入层 │ │ 学生：PC/平板/小程序/可选机器人 心理老师：PC管理台/移动端 班主任：风险概览端 管理员：系统后台 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 应用功能层 │ │ 心理陪伴对话｜情绪评估｜标准化测评｜放松训练｜成长档案｜预警与干预｜教师工作台｜运营与配置 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ AI Agent 协同层 │ │ Safety Agent → Emotion Agent → Triage Agent → CBT Agent / Conversation Agent → Report Agent → Memory Agent │ │ Escalation Agent 横切全流程：红色风险立即转人工，AI 不独立处置危机 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ AI 能力支撑层 │ │ LLM模型网关｜Prompt模板库｜心理知识库RAG｜情绪识别｜意图识别｜风险识别｜ASR/TTS｜输出审查 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 数据与服务层 │ │ 对话服务｜用户与权限服务｜测评服务｜预警服务｜档案服务｜报告服务｜知识库服务｜通知服务｜审计服务｜文件服务 │ │ 数据中台：数据分类分级｜脱敏｜清洗｜加密存储｜统计分析｜可视化 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 基础设施层 │ │ 学校私有云/专有云/混合云｜容器平台｜PostgreSQL/Redis/对象存储/向量库｜VPC/防火墙/WAF｜备份容灾｜监控告警 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 横切层：外部集成 + 安全合规 │ │ 钉钉/企微/统一身份认证/短信邮件/第三方测评授权/硬件设备；HTTPS/TLS、AES-256、最小权限、审计、脱敏、留痕 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 3.1 架构分层摘要

| 层级 | 核心职责 | 关键组件 | 首期建设重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户接入层 | 提供不同角色的访问入口与身份识别，保证学生低门槛使用、老师高效处置。 | 学生 Web；心理老师工作台；班主任风险概览；管理员后台；可选小程序/机器人。 | 浏览器 + 平板适配；统一登录；角色隔离。 |
| 应用功能层 | 把心理支持流程产品化，包括对话、评估、测评、训练、档案、预警、教师工作台。 | 陪伴对话、情绪评估、MHT/SDQ量表、放松训练、成长档案、预警干预、报告导出。 | 文本对话、标准量表、风险预警、教师后台。 |
| AI Agent 层 | 把安全、情绪识别、CBT、转人工、报告、记忆拆成可治理的协同 Agent。 | Safety、Emotion、Triage、CBT、Conversation、Escalation、Report、Memory Agent。 | Safety + Emotion + CBT + Escalation + Report。 |
| AI 能力支撑层 | 承载模型、Prompt、知识库、语音、多模态和输出审核能力。 | LLM网关、Prompt版本、心理知识库RAG、风险模型、ASR/TTS、模型评测。 | 模型网关、Prompt模板、知识库、输出审查。 |
| 数据与服务层 | 提供业务服务、数据治理、存储、通知、审计与可视化能力。 | 用户、对话、测评、预警、档案、报告、知识库、通知、审计、文件服务。 | 学校租户隔离、权限、审计、加密存储。 |
| 基础设施层 | 保证可靠性、安全性、弹性、备份与运维监控。 | 私有云/专有云、容器、数据库、对象存储、VPC、安全组、日志监控、备份容灾。 | 私有化数据域、基础监控、每日备份。 |

# 4. 分层架构细化

## 4.1 用户接入层

| 角色 | 入口 | 核心任务 | 认证与授权 | 隐私与安全约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生 | PC 浏览器、机房电脑、平板、后期小程序；心理咨询室可选机器人。 | 发起情绪表达；完成测评；接受放松训练；查看自己的阶段性建议。 | MVP 建议学号/校园账号 + 一次性授权；后期可接入学校统一身份认证。 | 不默认启用人脸识别；不展示风险标签；不让学生看到系统判定细节，避免标签化。 |
| 心理老师 | PC 管理台、移动端提醒。 | 查看授权摘要、风险列表、测评结果、干预建议；记录线下沟通；关闭或升级预警。 | 钉钉/企微/统一身份认证 + 二次校验；高风险数据访问需审计。 | 优先看摘要和趋势；需要查看原文片段时触发理由记录和访问日志。 |
| 班主任/任课老师 | PC/移动端风险概览。 | 了解班级风险态势；接收需要协助观察或联系的任务。 | 按班级授权；只访问本班必要信息。 | 不能查看完整聊天内容；不能查看敏感原文；仅看风险等级、处置状态和行动建议。 |
| 学校管理员 | 系统后台。 | 租户配置、角色权限、数据留存策略、外部集成、审计导出。 | 管理员账号 + 强密码/MFA；权限分离。 | 管理员不默认查看学生敏感内容；配置权与内容访问权分离。 |
| 外部协同方 | 第三方测评工具、专业机构、短信邮件、设备厂商接口。 | 在授权场景下完成测评、通知、转介、设备接入。 | API Key/OAuth/专线或白名单；数据共享协议。 | 最小字段共享；接口调用留痕；默认不共享对话全文。 |

## 4.2 应用功能层

| 功能域 | 子能力 | 输入/输出 | 老师在环设计 | MVP 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 心理陪伴对话 | 多轮自然对话、情绪镜像、儿童友好表达、有限回合收束、结束小结。 | 输入：学生文本；输出：共情回应、小行动建议、对话摘要。 | 黄色/红色风险进入老师待办；老师可查看摘要、处置状态与必要片段。 | P0 |
| 情绪评估 | 文本情绪识别、情绪强度估计、负向情绪趋势、可选语音情绪。 | 输入：文本/后期语音；输出：情绪类别、强度、趋势。 | 模型只做辅助判读；老师最终确认风险等级。 | P0 文本；P1 语音 |
| 标准化测评 | MHT、SDQ 等量表；AI 引导式提问；自动评分；报告生成。 | 输入：量表答案；输出：量表分数、解释、建议。 | 异常结果推送心理老师；班主任只看必要等级。 | P0 |
| 轻度 CBT 引导 | 识别情境、想法、情绪、行为；认知重评；行动计划。 | 输入：学生描述；输出：结构化 CBT 微干预与小任务。 | 高风险停止 CBT 深挖，转人工；老师可复盘流程。 | P0 |
| 放松训练 | 呼吸练习、正念冥想、情景想象、音乐放松。 | 输入：学生选择；输出：训练引导、完成记录。 | 老师可配置推荐训练包；无需查看个人细节。 | P1 |
| 心理成长档案 | 状态趋势、测评历史、干预记录、成长报告。 | 输入：摘要、量表、风险、干预记录；输出：趋势图与报告。 | 老师看趋势与摘要；班主任看班级聚合。 | P1 |
| 预警与干预 | 风险分级、静默通知、任务派发、线下处理记录、升级转介。 | 输入：风险信号；输出：预警单、处置任务、闭环状态。 | 红色风险强制人工确认；逾期未处理升级通知。 | P0 |
| 教师工作台 | 学生列表、风险队列、报告查看、干预记录、导出、备注。 | 输入：系统汇总；输出：待办、报告、记录。 | 工作台是核心闭环，不是附属后台。 | P0 |
| 运营与配置 | Prompt版本、风险词库、量表配置、数据留存、角色权限、审计。 | 输入：管理员配置；输出：策略生效与审计。 | 学校可配置策略但不能绕过底线安全规则。 | P0 |

## 4.3 AI Agent 层

学生输入 ↓ Safety Agent（底线安全：自伤、自杀、暴力、虐待、严重躯体风险、违法侵害） ↓ 安全通过/需关注/高危 Emotion Agent（情绪识别：类别、强度、持续时间、触发因素） ↓ Triage Agent（风险分诊：绿/黄/橙/红，决定对话、测评、训练或转人工） ↓ Conversation Agent（儿童友好表达） ⇄ CBT Agent（结构化轻干预） ⇄ Knowledge Agent（心理知识检索） ↓ Output Review Agent（输出审查：不诊断、不治疗承诺、不药物建议、不强化负面） ↓ 学生回应 + Report Agent 教师摘要 + Memory Agent 长期趋势 ↓ Escalation Agent（红色风险：静默通知老师/值班人 → 线下处置 → 转介记录 → 闭环复盘）

| Agent | 职责 | 输入 | 输出 | 安全约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Safety Agent | 识别自伤/自杀、暴力、欺凌、虐待、严重焦虑抑郁倾向等底线风险。 | 学生输入、历史风险摘要、风险词库。 | 风险标签、置信度、阻断/放行/升级决策。 | 高危时优先安全话术和转人工；不继续开放式追问危险细节。 |
| Emotion Agent | 识别情绪类别、强度、持续时间和触发场景。 | 对话文本、量表结果、上下文摘要。 | 情绪向量、情绪趋势、情绪解释。 | 输出仅作为辅助，不直接给学生贴负面标签。 |
| Triage Agent | 把情绪与风险映射到绿/黄/橙/红分级，并选择流程。 | Safety、Emotion、测评、历史趋势。 | 流程路由：陪伴、CBT、测评、放松、预警、转人工。 | 红色风险无条件转人工；橙色需老师确认或限时跟进。 |
| Conversation Agent | 用儿童友好语言进行共情、提问、收束和鼓励现实支持。 | 流程状态、学生输入、Prompt模板。 | 对学生的自然语言回应。 | 避免权威化、治疗化、依赖化表达。 |
| CBT Agent | 执行轻度 CBT 流程：情境—想法—情绪—证据—替代想法—小行动。 | 学生问题、情绪识别、知识库。 | 结构化微干预、行动建议。 | 只处理轻中度压力；危机场景停止干预并转人工。 |
| Escalation Agent | 生成预警单、通知心理老师、推动线下处置和转介闭环。 | 红/橙风险、学生信息、值班规则。 | 通知、待办、升级、转介记录。 | 不把高危事件留在 AI 对话内解决。 |
| Report Agent | 生成教师可读摘要、测评报告、班级聚合报告。 | 对话摘要、量表、风险、干预记录。 | 摘要、建议、趋势、导出报告。 | 摘要优先，不默认暴露全文；敏感字段脱敏。 |
| Memory Agent | 维护长期趋势和上下文摘要，支持连续观察。 | 摘要、风险、测评、干预结果。 | 短期上下文、长期趋势、复盘线索。 | 保存“必要摘要”而非完整原文；设置留存期限。 |

## 4.4 AI 能力支撑层

| 能力 | 组件 | 关键设计 | 治理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM 模型网关 | GPT/Claude/DeepSeek/通义等可替换模型；统一 API；超时与降级。 | 模型调用与业务解耦；不同学校可按合规要求选择模型。 | 记录模型版本、Prompt版本、调用日志、输出审查结果。 |
| Prompt 与流程控制 | 系统提示词、角色提示词、CBT流程树、风险话术模板。 | Prompt 不散落在代码里；按版本管理，可灰度发布和回滚。 | 关键安全 Prompt 不允许学校随意关闭。 |
| 心理知识库 RAG | 儿童心理知识、CBT知识、校园心理 SOP、危机处置规范。 | 知识来源可追溯；检索结果只辅助生成，不替代老师判断。 | 知识库分级审核，禁止混入未经审核的治疗建议。 |
| 情绪与意图识别 | 文本情绪模型、意图分类、主题抽取。 | 以规则 + 模型混合提升稳定性，输出置信度。 | 低置信度不触发强决策，转人工或补充询问。 |
| 风险识别模型 | 关键词、语义模型、趋势异常、多模态风险信号。 | 多信号融合，宁可召回高风险，再由老师确认。 | 必须保留触发依据、版本和处置日志。 |
| 语音能力 | ASR 语音识别、TTS 语音合成、语音情绪识别。 | 二期引入；原始语音默认不保存。 | 未成年人语音属于敏感数据，需授权、加密和留存期限。 |
| 多模态能力 | 面部微表情、姿态、机器人传感器。 | 三期示范能力；尽量本地处理，只回传低维特征。 | 默认不存储面部影像；启用前需完成 DPIA/合规评估。 |
| 模型评测与红队 | 安全测试集、儿童语言测试集、危机话术测试集。 | 上线前验证“不诊断、不治疗、不延误转介”。 | 模型变更必须重新跑安全回归测试。 |

## 4.5 数据与服务层

| 服务 | 主要职责 | 核心数据 | 设计要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对话服务 | 管理会话、回合、上下文摘要、即焚模式。 | 会话ID、摘要、必要片段、风险标记。 | 默认保存摘要；敏感原文可不存或限时保存。 |
| 用户与权限服务 | 统一身份、角色、授权、班级关系、租户隔离。 | 用户、角色、班级、授权记录。 | RBAC + ABAC；学校租户隔离；权限变更留痕。 |
| 测评服务 | 量表题库、答题、评分、解释、报告。 | MHT/SDQ题目、答案、分数、报告。 | 标准化量表不随意改题；结果只给授权老师。 |
| 预警服务 | 风险规则、分级、通知、升级、关闭、复盘。 | 风险单、等级、触发依据、处置状态。 | 红色风险强制闭环；逾期升级。 |
| 档案服务 | 学生心理成长档案、趋势、干预历史。 | 趋势摘要、测评记录、干预记录。 | 趋势优先，避免标签化；保留期限可配置。 |
| 报告服务 | 学生报告、教师摘要、班级聚合、导出。 | 报告模板、摘要、图表、导出记录。 | 导出需水印、权限校验和审计。 |
| 知识库服务 | 心理知识、流程 SOP、案例库、Prompt资料。 | 知识条目、版本、来源、审核状态。 | 知识入库要审核；保留引用与版本。 |
| 通知服务 | 钉钉/企微/短信/邮件/站内消息。 | 通知模板、接收人、发送状态。 | 高风险通知要可靠投递与确认回执。 |
| 文件服务 | 报告、音频、附件、图片的存储与生命周期。 | 对象Key、文件类型、权限、过期时间。 | 敏感文件加密；定期清理；不裸链访问。 |
| 审计服务 | 记录登录、访问、导出、配置、模型调用与预警处置。 | 操作人、对象、时间、IP、原因。 | 审计日志不可篡改，支持合规追溯。 |

## 4.6 基础设施层

| 基础能力 | 推荐配置 | 原因 | MVP 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部署形态 | 学校私有云/专有云优先；需要公网能力时采用受控 SaaS + 学校独立租户。 | 未成年人心理数据敏感，需强调数据控制权与隔离。 | 单校或多校租户隔离。 |
| 计算资源 | 容器化部署；CPU 为主，AI 推理走模型服务；后期可引入 GPU。 | 降低首期成本与运维复杂度。 | 应用服务容器化，支持水平扩展。 |
| 存储资源 | PostgreSQL、Redis、对象存储、pgvector/Milvus。 | 兼顾结构化数据、缓存、文件、向量检索。 | PostgreSQL + Redis + 对象存储即可起步。 |
| 网络安全 | VPC、子网隔离、安全组、防火墙、WAF、API网关、TLS。 | 保护学校数据域与外部模型调用通道。 | HTTPS/TLS、IP白名单、最小开放端口。 |
| 备份容灾 | 每日备份、异地备份、恢复演练、核心数据 RPO/RTO。 | 保障预警、档案、审计数据不丢失。 | 至少每日备份和恢复验证。 |
| 可观测性 | 日志、指标、链路追踪、模型调用监控、预警漏斗。 | 老师在环系统必须可追踪、可解释、可复盘。 | 应用日志、错误告警、通知失败告警。 |
| 运维发布 | 灰度发布、配置中心、Prompt版本、回滚机制。 | Prompt 与模型更新可能影响安全输出，必须可回滚。 | 配置版本化、发布记录。 |

## 4.7 外部集成

| 集成对象 | 用途 | 数据交换 | 风险控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钉钉/企业微信 | 教师登录、预警通知、待办确认、移动端轻后台。 | 账号ID、组织关系、通知内容、处理回执。 | 只发送必要摘要；高风险通知避免暴露敏感全文。 |
| 学校统一身份认证 | 学生、老师、管理员统一登录和班级关系同步。 | 用户ID、角色、班级、部门。 | 按需同步，不导入无关个人信息。 |
| 短信/邮件服务 | 高风险备份通知、家校协同授权通知、系统告警。 | 手机号/邮箱、模板变量、发送状态。 | 模板脱敏；发送记录审计。 |
| 第三方心理测评工具 | 接入学校授权量表或专业测评平台。 | 测评任务、分数、解释、报告链接。 | 必须有授权；不共享对话全文；接口最小字段。 |
| 硬件设备 | 机器人、平板、麦克风、摄像头、咨询室终端。 | 设备ID、交互状态、低维情绪特征。 | 三期再扩展；默认不保存原始音视频。 |
| 专业机构/危机转介 | 严重风险转介、专家会诊、校外资源衔接。 | 转介单、风险等级、必要摘要、处置结果。 | 转介需流程授权和记录；遵循学校危机预案。 |

## 4.8 安全合规层

| 控制域 | 控制措施 | 架构实现 | 底线要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 未成年人保护 | 最小化采集、明确用途、可撤回授权、避免标签化和二次伤害。 | 学生端不展示风险标签；老师端摘要化；敏感字段脱敏。 | 不把 AI 包装成治疗师；不诱导学生依赖系统。 |
| 个人信息保护 | 告知同意、目的限定、最小必要、访问控制、留存期限。 | Consent/Policy 服务；数据分类分级；自动清理策略。 | 原始语音、面部影像默认不保存。 |
| 数据安全 | 传输加密、存储加密、密钥隔离、租户隔离、备份。 | HTTPS/TLS、AES-256、KMS、学校租户独立 Key。 | 学校之间数据不可互访。 |
| 权限治理 | RBAC + ABAC、最小权限、临时授权、审批、审计。 | 心理老师、班主任、管理员权限分离。 | 班主任不可查看完整聊天内容。 |
| 模型安全 | 输入安全检测、输出审查、Prompt 注入防护、红队测试。 | Safety Agent、Output Review、模型评测流水线。 | 不输出诊断、药物建议或危机延误话术。 |
| 审计追溯 | 登录、查看、导出、预警处置、配置变更、模型调用全链路留痕。 | 审计服务 + 不可篡改日志存储。 | 高风险事件必须能复盘“谁在何时做了什么”。 |
| 合规依据 | 《未成年人保护法》《个人信息保护法》《数据安全法》及学校内部心理危机干预制度。 | 合规模板、数据处理台账、DPIA评估、应急预案。 | 上线前完成制度与技术双重评审。 |

# 5. 核心业务流程

## 5.1 学生一次对话闭环

1 学生登录/授权 → 2 选择“想聊一聊/做测评/放松一下” → 3 输入内容，Safety Agent 先做底线风险检测 → 4 Emotion Agent 识别情绪与强度 → 5 Triage Agent 分级：绿/黄/橙/红 → 6 绿色：陪伴对话 + 轻度 CBT + 小行动建议 + 收束 → 7 黄色：对话继续，但形成老师关注摘要 → 8 橙色：限制深聊，生成预警单，老师限时确认 → 9 红色：安全话术 + 静默通知心理老师/值班人 + 线下危机流程 → 10 Report Agent 生成摘要，Memory Agent 更新趋势 → 11 老师在工作台处理、记录、关闭或转介 → 12 系统沉淀审计、指标与复盘数据

| 步骤 | 系统动作 | AI 动作 | 人工动作 | 数据处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 登录与授权 | 识别学生身份或匿名会话，加载学校策略。 | 无。 | 管理员预先配置授权范围。 | 只读取必要身份与班级关系。 |
| 2. 对话启动 | 展示边界提示：AI 不是心理老师，紧急情况联系老师。 | 选择合适开场 Prompt。 | 老师可配置学校友好话术。 | 创建会话ID，不立即保存敏感内容。 |
| 3. 安全检测 | 先过安全网关再进入主对话。 | Safety Agent 检测高危信号。 | 红色风险触发老师/值班人通知。 | 记录风险触发依据和版本。 |
| 4. 情绪识别 | 对输入做情绪分类、强度判断。 | Emotion Agent 输出情绪与置信度。 | 老师端后续可查看摘要。 | 保存低维情绪结果和摘要。 |
| 5. 风险分诊 | 绿/黄/橙/红路由。 | Triage Agent 给出流程建议。 | 橙/红需要老师确认。 | 保存风险等级、原因、时间。 |
| 6. 对话支持 | 执行有限回合、目标导向对话。 | Conversation + CBT Agent 生成回应。 | 必要时老师接管或线下跟进。 | 默认保存摘要；原文按策略处理。 |
| 7. 收束与建议 | 给出小行动建议、现实支持提醒。 | Output Review 确认不越界。 | 老师可查看建议是否适当。 | 生成会话摘要。 |
| 8. 报告与档案 | 生成教师摘要、更新趋势。 | Report + Memory Agent 处理。 | 老师查看、备注、干预。 | 更新成长档案和审计。 |
| 9. 闭环复盘 | 预警处理完成后关闭或升级。 | 可提供复盘摘要。 | 心理老师决定关闭、持续观察或转介。 | 保留处置日志，不把敏感内容扩散。 |

## 5.2 风险分级与处置流程

| 等级 | 典型信号 | AI 允许动作 | 老师/学校动作 | SLA 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿色 | 短期压力、一般情绪低落、考试焦虑、同伴冲突但无危险表达。 | 共情、澄清、轻度 CBT、小行动建议、放松训练。 | 无需立即介入，可看聚合趋势。 | 无强制；日常观察。 |
| 黄色 | 持续负面情绪、明显失眠/回避、自责、自卑、反复求助。 | 有限对话、建议寻求老师/家长支持、生成关注摘要。 | 心理老师在工作台关注，可安排谈话。 | 1 到 3 个工作日内关注。 |
| 橙色 | 疑似自伤念头、被欺凌、家庭暴力线索、强烈绝望但未明确计划。 | 停止深挖危险细节，使用安全稳定话术，触发预警。 | 心理老师限时确认，必要时班主任协助观察，联系监护人。 | 当日处理，建议 2 小时内确认。 |
| 红色 | 明确自杀/自伤计划、正在实施风险、严重暴力威胁、急性危机。 | 只提供安全话术和现实求助引导，不继续普通聊天。 | 立即通知心理老师/值班负责人，启动学校危机预案，必要时联系监护人/急救/专业机构。 | 分钟级响应，直到人工接管。 |

# 6. 数据流与权限流

## 6.1 数据流总图

学生输入数据 ↓ 数据分类器：普通表达 / 心理敏感 / 高危敏感 / 语音音频 / 设备数据 ↓ 安全检测与脱敏：敏感词、风险语义、PII识别、Prompt注入检测 ↓ 业务处理：对话服务、测评服务、预警服务、报告服务、档案服务 ↓ 存储策略： A. 普通摘要：加密长期保存，用于趋势 B. 敏感原文：默认不保存或短期保存，需策略与授权 C. 高危证据片段：限权保存，用于线下危机处置复盘 D. 原始语音/面部影像：默认不保存，启用需单独授权 ↓ 访问输出：学生端低敏反馈｜心理老师摘要和必要片段｜班主任等级和行动建议｜管理员配置与审计 ↓ 审计闭环：谁访问、为何访问、访问了什么、是否导出、是否处置

## 6.2 数据对象与最小化策略

| 数据对象 | 是否必须 | 默认存储 | 访问角色 | 最小化策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份与班级关系 | 必须 | 加密保存 | 系统、心理老师、班主任按授权、管理员配置 | 只同步用户ID、姓名/昵称、班级、角色；不导入无关家庭信息。 |
| 对话全文 | 非必须 | 默认不长期保存；可即焚或短期保存 | 心理老师经授权查看必要片段 | 摘要优先；全文访问需理由、审批或策略开关。 |
| 对话摘要 | 必须 | 加密保存 | 心理老师、系统 Agent | 只保留风险判断和支持建议所需内容。 |
| 情绪标签与趋势 | 必须 | 加密保存 | 心理老师、系统；班主任看聚合或等级 | 不向学生展示负面标签；不用于惩戒。 |
| 量表答案与分数 | 必须 | 加密保存 | 心理老师；班主任仅等级或建议 | 题目、答案、分数分表存储；报告导出留痕。 |
| 预警单 | 必须 | 加密保存 | 心理老师、值班负责人、必要班主任 | 只包含处置必要信息；关闭后限制继续扩散。 |
| 原始语音 | 非必须 | 默认不保存 | 原则上不开放；如保存仅限心理老师审批访问 | 二期语音识别后即删，保留文字和低维特征即可。 |
| 面部/视频数据 | 非必须 | 默认不采集不保存 | 默认无访问 | 三期如启用需本地处理、单独授权、DPIA评估。 |
| 审计日志 | 必须 | 不可篡改保存 | 安全管理员、合规管理员 | 只记录操作必要信息，保护日志本身安全。 |

## 6.3 权限流与访问矩阵

| 数据/操作 | 学生 | 心理老师 | 班主任/任课老师 | 学校管理员 | 系统/AI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发起对话 | 本人可用 | 不可冒用学生 | 不可代学生发起 | 不可代学生发起 | 处理输入并生成输出 |
| 查看对话全文 | 可查看本人当次内容；历史按策略 | 默认摘要；必要片段需理由和审计 | 不可查看 | 不可默认查看 | 仅在处理链路中临时使用 |
| 查看对话摘要 | 可看面向学生的低敏反馈 | 可查看授权学生摘要 | 不可查看敏感摘要 | 不可默认查看 | 用于报告与趋势 |
| 查看风险等级 | 不展示系统标签 | 可查看并确认 | 仅看本班必要等级与行动建议 | 可看统计，不看敏感详情 | 生成初判等级 |
| 处理预警 | 接收安全引导 | 创建/确认/关闭/升级 | 按任务协助观察或联系 | 配置流程，不替代处置 | 触发预警和升级 |
| 查看测评报告 | 可看适龄解释版 | 可看完整报告 | 只看必要结论或不开放 | 不可默认查看个人报告 | 计算和生成报告 |
| 导出报告 | 不可导出敏感报告 | 可按权限导出并留痕 | 原则上不可导出 | 可导出统计与审计 | 生成水印与审计 |
| 配置规则 | 不可配置 | 可配置部分工作台偏好 | 不可配置 | 可配置租户策略和角色 | 按配置执行 |
| 访问审计 | 不可访问 | 可查看本人操作记录 | 可查看本人操作记录 | 可查看授权范围审计 | 写入日志 |

# 7. MVP / 二期 / 三期架构演进

| 阶段 | 目标 | 产品范围 | 技术架构 | 数据与合规重点 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MVP：3个月 | 验证核心闭环：学生愿意表达、老师能筛查、风险能闭环。 | Web SaaS；文本对话；MHT/SDQ；风险识别；教师工作台；预警通知；基础报告。 | FastAPI/Node任选其一；PostgreSQL、Redis、对象存储；LLM模型网关；Prompt版本；RBAC；审计。 | 不做人脸识别；原始对话摘要优先；班主任不看全文；红色风险强制转人工。 | 学生完成率、老师处置时效、预警召回率、误报可接受度、0 起 AI 独立危机处置。 |
| 二期：能力增强 | 提升体验与老师效率，沉淀趋势分析。 | 语音输入/TTS；放松训练；成长档案；班级聚合；更多量表；老师移动端。 | ASR/TTS；向量库；报告模板引擎；更完善通知服务；模型评测流水线。 | 原始语音默认不保存；趋势分析脱敏；报告导出水印和审批。 | 语音使用率、老师报告节省时间、趋势命中率、导出审计覆盖率。 |
| 三期：生态扩展 | 形成校园心理健康数字化平台与示范能力。 | 多模态评估；机器人终端；家校协同；第三方专业机构转介；区域级数据驾驶舱。 | 边缘处理、多模态模型、设备管理、机构协同接口、数据治理中台。 | DPIA评估；面部/视频默认本地处理；跨机构共享最小字段；转介协议。 | 危机闭环率、转介成功率、数据合规审计通过率、学校心理工作效率提升。 |

## 7.1 演进路线图

MVP：文本化、规则化、可审计 核心：学生对话 → 风险分级 → 老师工作台 → 预警闭环 不做：机器人、人脸、校园全量画像、复杂多模态 二期：体验增强、效率增强、趋势分析 核心：语音/TTS → 放松训练 → 成长档案 → 报告模板 → 移动端提醒 约束：原始语音默认不保存，报告导出留痕 三期：多模态、生态协同、区域治理 核心：机器人/多模态 → 家校协同 → 专业机构转介 → 数据驾驶舱 约束：多模态本地处理优先，跨机构共享最小字段

# 8. 风险、指标与验证清单

## 8.1 主要风险与控制

| 风险 | 表现 | 控制策略 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 越界风险 | 模型把自己表达成治疗师、给出诊断/药物/确定性承诺。 | 系统级 Prompt、输出审查、红队测试、敏感话术黑名单、模型变更回归。 | 产品负责人 + 心理专家 + 技术负责人 |
| 危机延误风险 | 高危学生被系统继续普通聊天，没有及时通知老师。 | Safety Agent 前置；红色风险强制转人工；通知确认回执；逾期升级。 | 心理老师 + 学校值班负责人 |
| 数据过度采集 | 为了“更智能”采集人脸、语音、家庭等非必要数据。 | MVP 文本优先；DPIA；最小化字段；原始音视频默认不存。 | 合规负责人 + 管理员 |
| 权限扩散 | 班主任、管理员或外部方看到过多学生敏感内容。 | 权限矩阵、摘要优先、审批访问、审计日志、导出水印。 | 学校管理员 + 安全负责人 |
| 标签化伤害 | 学生或老师把风险等级当作人格标签。 | 学生端不展示标签；老师端强调“辅助判断”；报告用行为与趋势语言。 | 产品负责人 + 心理老师 |
| 模型效果不稳定 | 误判、幻觉、前后输出不一致。 | 规则 + 模型混合；置信度；低置信转人工；评测集持续迭代。 | AI 负责人 |

## 8.2 核心指标

| 指标域 | 指标 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 学生体验 | 首次表达完成率、对话完成率、主动结束率、重复使用率。 | 验证系统是否降低表达门槛，同时关注是否产生过度依赖。 |
| 老师效率 | 预警处理时长、报告生成节省时间、待办关闭率、重复录入减少率。 | 验证教师工作台是否真正提升心理老师效率。 |
| 风险控制 | 高风险召回率、误报率、红色风险人工接管率、逾期未处理数。 | 验证“老师在环”和危机转介是否可靠。 |
| 数据合规 | 敏感数据访问次数、全文查看审批率、导出留痕率、数据清理成功率。 | 验证数据最小化和权限流是否落地。 |
| 系统可靠性 | 服务可用性、通知投递成功率、模型调用失败率、备份恢复演练结果。 | 验证基础设施能支撑校园场景稳定运行。 |
| 模型安全 | 越界输出命中率、Prompt注入拦截率、红队测试通过率、模型版本回滚次数。 | 验证 AI 能力升级不破坏安全底线。 |

## 8.3 上线前验证清单

完成“AI 不是心理治疗师”的学生端和教师端提示，并在高危场景显示现实求助路径。

完成绿/黄/橙/红风险样例测试，红色风险必须触发人工通知和处置工单。

完成权限矩阵验证：班主任不能查看聊天全文，管理员不能默认查看敏感内容。

完成数据留存策略验证：对话全文、原始语音、导出报告、审计日志均有独立策略。

完成模型输出安全测试：不诊断、不治疗承诺、不药物建议、不强化负面情绪。

完成通知可靠性验证：钉钉/企微/短信/邮件至少一种高风险备用通知可用。

完成备份恢复演练：能恢复用户、测评、预警、审计等核心数据。

完成学校危机干预 SOP 对齐：系统预警单字段与线下处置流程一致。

# 附录：参考架构图

以下为源材料中的参考架构图。本文件在其基础上扩展了权限流、数据流、Agent 职责、安全合规与分期演进。

图：AI 小学生心理辅导系统架构图（源材料参考图）