# AI 小学生心理辅导系统建设方案

本方案基于用户提供的《AI心理辅导系统》初步规划，进一步从心理学专业体系、AI Agent 架构、Prompt 设计、技术实现、用户体系、隐私安全、模型选型与整体实施路线等多个维度进行了深度扩展与系统化设计。

## 一、项目定位

建议将产品定位为“校园心理健康陪伴与早期情绪支持系统”，而非“AI心理医生”或“AI治疗师”。
系统核心目标：
1. 降低学生表达心理压力的门槛
2. 帮助心理老师提升筛查效率
3. 提供基础情绪支持与心理教育
4. 实现高风险预警与人工转介

## 二、心理学能力体系

建议采用“四层心理支持体系”：
1. 情绪陪伴：共情、情绪镜像、鼓励表达
2. 轻度 CBT 引导：处理焦虑、自卑、考试压力等
3. 风险识别：识别长期异常情绪与高风险行为
4. 人工转介：高风险情况必须交由心理老师处理

重点建议：
- 使用结构化 CBT 工作流
- 避免 AI 自由发挥
- 建立标准化心理流程树

## 三、Prompt 与 Agent 体系设计

建议采用多 Agent 架构：
1. Safety Agent：安全与风险识别
2. Emotion Agent：情绪分析
3. CBT Agent：心理引导
4. Conversation Agent：儿童友好对话
5. Escalation Agent：高风险转人工
6. Report Agent：生成教师摘要
7. Memory Agent：长期趋势分析

核心安全规则：
- 不做医学诊断
- 不给药物建议
- 不强化负面情绪
- 高风险立即转人工
- 鼓励现实社交支持

## 四、对话流程设计

推荐采用“有限回合 + 目标导向”模式：
1. 建立安全感
2. 识别情绪
3. 分析原因
4. CBT 微干预
5. 给出小行动建议
6. 收束与结束

建议每次对话控制在 5~12 轮以内，避免学生形成 AI 依赖。

## 五、技术实现模式

推荐优先采用 SaaS Web App 方案：
- 浏览器访问
- 平板支持
- 微信/钉钉接入
- 学校私有云部署

第一阶段不建议做：
- 机器人硬件
- 人脸识别
- 本地大模型部署

## 六、用户体系设计

建议采用四层角色体系：
1. 学生：使用 AI 对话
2. 心理老师：查看授权报告
3. 班主任：查看风险等级
4. 学校管理员：系统与权限管理

关键原则：
- 最小权限原则
- 班主任不可查看完整聊天内容
- 心理老师查看摘要而非全文

## 七、隐私与数据安全

必须重点关注未成年人数据安全：
1. 默认匿名机制
2. 敏感内容不长期存储
3. 原始语音默认不保存
4. 学校级数据隔离
5. 独立加密 Key
6. 数据脱敏展示

重点合规：
- 《未成年人保护法》
- 《个人信息保护法》
- 《数据安全法》

## 八、模型层方案

推荐采用“规则 + Agent + LLM”混合架构：
1. 通用大模型：GPT / Claude / DeepSeek / 通义千问
2. 心理流程控制层：CBT 工作流
3. 安全规则引擎：风险检测与过滤

系统架构：
用户输入
→ 安全检测
→ 情绪识别
→ 风险分级
→ 流程路由
→ CBT / 陪伴模块
→ LLM 生成
→ 输出审查
→ 返回用户

## 九、技术栈建议

前端：
- React / Next.js
- 微信小程序（后期）

后端：
- Python FastAPI

数据库：
- PostgreSQL
- Redis

向量数据库：
- pgvector / Milvus

语音：
- Whisper / FunASR
- Azure TTS / 火山引擎

## 十、实施路线建议

第一阶段（3个月）：
- Web SaaS
- 文本对话
- CBT 流程
- 风险识别
- 教师后台

第二阶段：
- 语音能力
- 放松训练
- 趋势分析

第三阶段：
- 多模态
- 机器人终端
- 校园心理画像

## 十一、核心竞争力总结

项目真正核心并非“大模型”，而是：
1. 校园心理干预 SOP
2. 儿童语言体系
3. 风险控制
4. 家校协同
5. 合规能力
6. 心理学专业体系

AI 只是其中的一层能力。