# AI心理辅导系统 - MVP最小可行版本详细设计

# 一、MVP定义

## 1.1 核心用户群体

- 目标用户：4-6年级小学生（10-12岁）

- 使用场景：情绪倾诉与基础心理支持

- 使用设备：学校平板设备（主要）、PC浏览器（次要）

## 1.2 核心场景

学生可在安全、隐私的环境中进行情绪表达，获得AI的共情回应和基础引导。

## 1.3 最小闭环

倾诉 → 共情回应 → 风险识别 → 必要转介

# 二、MVP功能范围

## 2.1 学生端功能（必须实现）

### 2.1.1 文本对话入口

- 简洁友好的聊天界面

- 适合小学生的视觉风格和交互设计

- 对话气泡清晰区分用户/AI消息

- 支持发送文字消息

### 2.1.2 情绪选择

- 提供5种基础情绪选项：开心、难过、生气、害怕、紧张

- 情绪图标采用儿童友好设计

- 支持点击情绪标签快速发起对话

- 情绪选择作为对话开场引导

### 2.1.3 基础CBT引导对话

- 基于认知行为疗法原理的AI对话引导

- 引导学生表达情绪和想法

- 提供简单的自我调节建议

- 对话内容符合小学生认知水平

### 2.1.4 放松呼吸练习

- 呼吸引导动画

- 3-2-3呼吸法（吸气3秒-屏息2秒-呼气3秒）

- 简单的放松指导语

- 时长约2分钟

### 2.1.5 风险预警触发

- 自动识别高风险关键词（如自伤、自杀相关表达）

- 识别到风险时自动通知教师端

- 学生端显示「已通知老师」的友好提示

- 保持学生继续对话的可能性

## 2.2 教师端功能（必须实现）

### 2.2.1 预警通知接收

- 实时接收学生端触发的风险预警

- 通知包含学生信息和风险内容摘要

- 支持短信、站内消息多种通知方式

- 通知时间戳记录

### 2.2.2 高风险学生列表

- 清晰展示当前需要关注的学生

- 显示预警时间、预警类型

- 支持按时间、风险等级排序

- 一键查看学生档案

### 2.2.3 简单档案查看

- 学生基本信息（姓名、年级、班级）

- 本次对话摘要

- 历史预警记录（近30天）

- 心理老师备注功能

## 2.3 不在MVP范围的功能

以下功能将在后续迭代中考虑：

| 功能 | 说明 | 计划阶段 |
| --- | --- | --- |
| 语音对话 | 语音输入/输出 | M3 |
| 人脸识别 | 情绪识别辅助 | M4 |
| 复杂测评量表 | 专业心理测评 | M3 |
| 趋势分析 | 学生情绪趋势大屏 | M3 |
| 移动端App | iOS/Android应用 | 远期规划 |

# 三、技术边界

## 3.1 部署方式

- 仅Web端支持（H5适配平板浏览器）

- 云端部署模式

- 暂不支持私有化部署

## 3.2 交互方式

- 仅支持文本交互

- 不支持语音输入/输出

- 不支持视频交互

## 3.3 AI能力

- 调用第三方LLM API

- 使用合规的心理援助对话模型

- 支持国产大模型（优先）

## 3.4 数据合规

- 数据存储于国内云服务商

- 符合《个人信息保护法》要求

- 未成年人数据单独加密存储

# 四、用户流程设计

## 4.1 核心学生流程

### 流程一：学生正常倾诉流程

[开始] → [登录验证] → [情绪选择] → [AI共情对话] → [获得调节建议] → [对话结束] → [满意度评价] → [结束]

详细步骤：

- 学生使用账号密码登录（或扫码登录）

- 系统展示5种情绪图标

- 学生点击当前情绪（如「难过」）

- AI基于情绪类型进行共情回应

- 学生描述遇到的问题

- AI运用CBT技术进行引导

- 系统根据对话内容判断是否需要提供放松练习

- 对话自然结束或学生主动结束

- 邀请学生对本次对话进行评价

- 返回情绪选择页面

### 流程二：风险识别与转介流程

[开始] → [登录验证] → [情绪选择] → [AI对话] → [风险关键词识别] → [预警触发] → [通知教师] → [老师介入] → [结束]

详细步骤：

- 系统识别到风险关键词（如「不想活了」）

- AI暂停当前对话，发送关怀消息

- 系统同时向教师端发送预警通知

- 教师收到通知后查看学生信息

- 教师与学生进行线下沟通

- 系统记录处理结果

## 4.2 教师介入流程

[收到预警] → [查看学生档案] → [评估风险等级] → [线下沟通] → [记录处理结果] → [标记处理完成]

## 4.3 完整用户旅程地图

| 阶段 | 学生行为 | 系统响应 | 教师行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入口 | 打开登录页 | 显示登录表单 | 打开管理后台 |
| 情绪选择 | 点击情绪图标 | 启动对应对话模板 | 查看预警列表 |
| 对话中 | 描述困扰 | AI共情+CBT引导 | 等待预警（如有） |
| 风险触发 | 表达消极想法 | 识别+通知老师 | 收到预警通知 |
| 对话结束 | 获得建议 | 推送放松练习 | - |
| 评价 | 提交满意度 | 记录评价数据 | 查看对话记录 |

# 五、数据设计

## 5.1 最小数据模型

### 5.1.1 用户表（User）

| 字段 | 类型 | 说明 | 必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | 用户唯一标识 | 是 |
| name | varchar(50) | 姓名 | 是 |
| role | enum | student/teacher/admin | 是 |
| grade | int | 年级（学生） | 否 |
| class_name | varchar(20) | 班级（学生） | 否 |
| school_id | bigint | 学校ID | 是 |
| created_at | datetime | 创建时间 | 是 |

### 5.1.2 对话记录表（Conversation）

| 字段 | 类型 | 说明 | 必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | 对话唯一标识 | 是 |
| user_id | bigint | 学生ID | 是 |
| start_time | datetime | 开始时间 | 是 |
| end_time | datetime | 结束时间 | 否 |
| emotion_type | enum | 情绪类型 | 是 |
| risk_flag | boolean | 是否触发风险 | 是 |
| satisfaction | int | 满意度评分 | 否 |

### 5.1.3 消息表（Message）

| 字段 | 类型 | 说明 | 必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | 消息唯一标识 | 是 |
| conversation_id | bigint | 所属对话ID | 是 |
| sender_type | enum | user/ai/system | 是 |
| content | text | 消息内容 | 是 |
| created_at | datetime | 发送时间 | 是 |

### 5.1.4 预警记录表（RiskAlert）

| 字段 | 类型 | 说明 | 必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | 预警唯一标识 | 是 |
| user_id | bigint | 学生ID | 是 |
| conversation_id | bigint | 关联对话ID | 是 |
| alert_type | varchar(50) | 预警类型 | 是 |
| content | text | 触发内容摘要 | 是 |
| teacher_id | bigint | 接收教师ID | 是 |
| status | enum | pending/processed | 是 |
| processed_at | datetime | 处理时间 | 否 |
| process_note | text | 处理备注 | 否 |

## 5.2 必须采集的数据项

- 用户基础信息（姓名、角色、学校、班级）

- 对话开始/结束时间

- 用户选择情绪类型

- 全部对话内容

- 风险预警触发记录

- 预警处理状态

## 5.3 可延迟采集的数据项

| 数据项 | 说明 | 延迟原因 |
| --- | --- | --- |
| 设备信息 | 浏览器、IP地址等 | 隐私合规考虑 |
| 对话停留时长 | 学生在各话题的停留时间 | 暂不分析 |
| 历史情绪分布 | 学生情绪变化趋势 | M3阶段分析 |
| 满意度详细评价 | 五星制详细评分 | M2增加 |
| 教师处理时长 | 从预警到处理的时间 | M2增加统计 |

# 六、性能要求

## 6.1 响应时间

- AI首字响应时间：< 3秒

- 页面加载时间：< 2秒

- API接口响应时间：< 500ms

## 6.2 并发能力

- 支持100所同时在线

- 单校同时在线用户：500人

- 系统总并发：50000用户

## 6.3 可用性

- 系统可用性：> 99.5%

- 每月计划内维护窗口：< 4小时

- 故障恢复时间：< 30分钟

## 6.4 数据安全

- 传输加密：HTTPS全链路

- 存储加密：敏感字段AES加密

- 备份策略：每日全量备份+实时增量

# 七、MVP阶段划分

## 7.1 M1 - 核心对话+风险识别（第1-2个月）

目标：完成最小闭环验证

功能清单：

- 学生端：登录、情绪选择、文本对话、CBT引导

- AI引擎：共情对话、风险关键词识别

- 预警通知：站内通知

完成标准：

- 100名真实用户完成对话

- 风险预警准确率>80%

- 无重大安全问题

## 7.2 M2 - 放松训练+教师后台（第3-4个月）

目标：完善功能体验

功能清单：

- 学生端：呼吸引导放松练习、满意度评价

- 教师端：高风险学生列表、学生档案查看、处理记录

- 数据统计：使用量、预警量统计

完成标准：

- 放松练习使用率>30%

- 教师处理率>90%

- 用户满意度>4.0

## 7.3 M3 - 测评+趋势分析（第5-6个月）

目标：增加心理测量能力

功能清单：

- 基础测评量表（PHQ-9、GAD-7简化版）

- 学生情绪趋势分析

- 教师工作台优化

- 家校通知功能

完成标准：

- 测评完成率>70%

- 趋势分析准确率>75%

## 7.4 M4 - 语音+私有化（远期规划）

目标：扩展能力和部署方式

功能清单：

- 语音输入/输出

- 人脸情绪识别辅助

- 私有化部署支持

- 移动端App

# 八、团队需求估算

## 8.1 产品/UX

| 角色 | 人数 | 工时估算 | 职责说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品经理 | 1人 | 全程 | 需求管理、产品设计、项目协调 |
| UX设计师 | 1人 | 3个月 | 界面设计、交互设计、用户调研 |

## 8.2 前端开发

| 角色 | 人数 | 工时估算 | 职责说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端工程师 | 2人 | 4个月 | 学生端H5、教师端Web开发 |
| UI工程师 | 1人 | 2个月 | 界面美化、动画效果实现 |

## 8.3 后端开发

| 角色 | 人数 | 工时估算 | 职责说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端工程师 | 2人 | 4个月 | API开发、AI对接、数据存储 |
| AI工程师 | 1人 | 3个月 | 对话系统、风险识别模型 |
| 运维工程师 | 1人 | 2个月 | 云部署、监控、运维 |

## 8.4 心理专家支持

| 角色 | 人数 | 工时估算 | 职责说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 心理专家 | 1-2人 | 咨询+审核 | CBT对话设计、风险判断标准、对话内容审核 |

## 8.5 测试

| 角色 | 人数 | 工时估算 | 职责说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试工程师 | 1人 | 3个月 | 功能测试、风险场景测试、性能测试 |

## 8.6 人月估算汇总

| 阶段 | 人力投入 | 持续时间 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 6人/月 | 2个月 |
| M2 | 8人/月 | 2个月 |
| M3 | 8人/月 | 2个月 |
| 合计 | 22人/月 | 6个月 |

# 九、MVP成功指标

## 9.1 核心指标

| 指标 | 目标值 | 测量方法 |
| --- | --- | --- |
| 日活用户数（DAU） | 500人/天 | 每日登录用户数 |
| 对话完成率 | >85% | 完整对话/开始对话 |
| 风险预警准确率 | >80% | 人工确认准确/预警总数 |
| 用户满意度 | >4.0分 | 5分制评分均值 |

## 9.2 运营指标

| 指标 | 目标值 | 测量方法 |
| --- | --- | --- |
| 老师处理率 | >90% | 已处理预警/预警总数 |
| 预警响应时长 | <30分钟 | 预警发送到处理完成 |
| 连续使用率 | >40% | 7天内使用2次以上用户/总用户 |

## 9.3 质量指标

| 指标 | 目标值 | 测量方法 |
| --- | --- | --- |
| 系统可用性 | >99.5% | 正常运行时间/总时间 |
| AI响应时间P99 | <3秒 | 监控数据统计 |
| 安全事件数 | 0起 | 安全审计记录 |

文档版本：v1.0

创建日期：2026年5月29日

所属项目：AI心理辅导系统